FootballAnalysisEngine

Kompletní vývojový plán k dosažení finální verze

Cílový referenční dokument: FootballAnalysisEngine_Dokumentace_Finalni_Verze.docx

Tento dokument je závazný vývojový checklist pro dokončení FootballAnalysisEngine. Vychází z dosavadní projektové dokumentace, aktuální architektury a posledních známých výstupů vývoje. Body TODO představují práce, které musí být dokončeny nebo prokazatelně ověřeny před označením aplikace za finální verzi.

1. Cíl finální verze

Autonomní systém pro analýzu fotbalového zápasu od identifikace utkání až po finální auditovaný výsledek.

Evidence-first architektura: AI nesmí být zdrojem faktů; fakta musí pocházet ze zdrojů, dokumentů, evidence, claims a statistik.

Každý důležitý výsledek musí být dohledatelný k runu, tasku, zdroji, dokumentu, evidenci a claimu.

Systém musí bezpečně rozlišovat SUCCESS, PARTIAL, NO_RESULT, FAILED, CONFLICTED, BLOCKED a UNRESOLVED.

Celý běh musí být opakovatelný, auditovatelný a bez ručního přenášení dat mezi moduly.

2. Cílový princip systému

Vstup zápasu → Match Resolver → Match Identity → Research Planner → Research Tasks → SearXNG/SearchEngine → normalizace → deduplikace → sportovní filtr + relevance + autorita + čerstvost → Source Selection → Crawler → Parser/Document Processor → Evidence → Claims → cutoff validace → Conflict Detection → Statistics → Context Builder → Ollama/AI → Audit → Research Loop → Finalizace → API/UI.

3. Stav, ze kterého se pokračuje

SearchEngine již implementuje tok QuerySpec → SearXNG → normalizace → deduplikace → autorita → relevance → ranking.

SearchResult již obsahuje relevance a SearchSourceRegistry klasifikuje část domén podle typu zdroje.

ResearchEngine již provádí query building, search, source selection, crawling, document processing, evidence extraction, claims, validaci, conflict detection a ukládání.

ResearchPlanner již vytváří úkoly podle research domén a rozlišuje fact/stat/news collection.

MasterOrchestrator již obsahuje stavový automat, job queue, recovery, scheduler, auditní cykly a systémové eventy.

SearchWorker používá SearXNG a AIWorker používá Ollama/ContextBuilder.

Poslední známý lokální stav: pytest prošel 35 testy.

Hlavní integrační mezera: orchestrátor stále používá obecný SEARCH/STATISTICS tok místo plného ResearchPlanner → ResearchEngine toku.

Další známé mezery: sportovní filtr, freshness ranking a kompletní předání evidence/statistik do AI kontextu.

4.1 Match Identity a vstup

4.1-1 [TODO] Definovat jediný kanonický model vstupu: match_id, home_team, away_team, competition, scheduled_at, venue, data_cutoff_at.

4.1-2 [TODO] Dokončit jednoznačný Match Resolver; při nejasnosti vracet AMBIGUOUS/NOT_FOUND bez hádání.

4.1-3 [TODO] Ověřit identitu zápasu proti autoritativnímu zdroji.

4.1-4 [TODO] Uložit ověřenou identitu do analysis run a předávat stejný match context všem taskům.

4.1-5 [TODO] Zabránit záměně fotbalu s jiným sportem při stejných názvech klubů.

4.2 Research Planner a plán výzkumu

4.2-1 [TODO] Napojit ResearchPlanner přímo na MasterOrchestrator jako hlavní plánovač.

4.2-2 [TODO] Vytvářet ResearchTask pro REQUIRED_DOMAINS a podle konfigurace také OPTIONAL_DOMAINS.

4.2-3 [TODO] Zachovat priority, required flag a capabilities_required.

4.2-4 [TODO] Generovat dotazy podle config/research_queries.yaml.

4.2-5 [TODO] Aplikovat config/research_strategy.yaml: strategy, min_sources, min_independent_sources a max_queries.

4.2-6 [TODO] Ukládat plán, pokusy a stav každého ResearchTask do DB.

4.3 SearchEngine

4.3-1 [TODO] Udržet SearchEngine jako jedinou standardní search vrstvu.

4.3-2 [TODO] Podporovat language a time_range přes SearXNG.

4.3-3 [TODO] Normalizovat všechny výsledky do SearchResult.

4.3-4 [TODO] Kanonikalizovat URL a odstraňovat tracking parametry.

4.3-5 [TODO] Deduplikovat podle kanonické URL a fallbackově podle content hash.

4.3-6 [TODO] Počítat relevanci podle týmu, topic terms a priority dotazu.

4.3-7 [TODO] Používat autoritu zdroje jako samostatný signál.

4.3-8 [TODO] Přidat freshness score podle published_at/retrieved_at a cutoffu.

4.3-9 [TODO] Přidat sport/domain classification a tvrdý filtr proti hokeji, basketbalu a jiným sportům.

4.3-10 [TODO] Přidat kontrolu identity obou týmů a soutěže.

4.3-11 [TODO] Robustně zpracovat prázdné, poškozené a neúplné výsledky SearXNG.

4.3-12 [TODO] Definovat stabilní ranking a jeho testovací očekávání.

4.4 Source Registry a Source Policy

4.4-1 [TODO] Sjednotit source registry do jediné implementace.

4.4-2 [TODO] Rozšířit registry o relevantní oficiální kluby, ligy, UEFA/FIFA, statistické poskytovatele, média a agregátory.

4.4-3 [TODO] Rozlišovat source_type a authority.

4.4-4 [TODO] Bezpečně podporovat subdomény.

4.4-5 [TODO] Preferovat oficiální zdroje před agregátory.

4.4-6 [TODO] Definovat nezávislost zdrojů tak, aby více URL jednoho publishera nebylo považováno za nezávislé zdroje.

4.5 Source Selection

4.5-1 [TODO] Seřadit kandidáty podle kvality před aplikací max_per_domain.

4.5-2 [TODO] Zajistit minimální počet zdrojů podle SourcePolicy.

4.5-3 [TODO] Zajistit minimální počet nezávislých zdrojů.

4.5-4 [TODO] Zabránit dominanci jediného publishera.

4.5-5 [TODO] Při nedostatečném pokrytí vytvořit follow-up query místo falešného SUCCESS.

4.5-6 [TODO] Ukládat důvod výběru/nevybrání zdroje.

4.6 Crawler a Document Processing

4.6-1 [TODO] Stabilizovat HTTP crawling s timeouty, redirecty, limity a bezpečným user-agentem.

4.6-2 [TODO] Rozlišovat timeout, HTTP chybu, blokaci, prázdný obsah a parser failure.

4.6-3 [TODO] Parser musí odstranit script/style/navigation a extrahovat hlavní obsah.

4.6-4 [TODO] Zachovat title, description, published_at, retrieved_at, canonical_url, text, word_count a content_hash.

4.6-5 [TODO] Doplnit robustní detekci jazyka.

4.6-6 [TODO] Doplnit lepší extraction metadata a hlavního článku.

4.6-7 [TODO] Stanovit minimální quality threshold dokumentu.

4.6-8 [TODO] Ukládat dokument a hash tak, aby byl opakovaně dohledatelný.

4.7 Evidence, Claims a validace

4.7-1 [TODO] Evidence musí obsahovat source_url, text_fragment, document_id a časové údaje.

4.7-2 [TODO] Claims musí obsahovat subject, predicate, object/normalized_value, confidence, status a evidence_list.

4.7-3 [TODO] ClaimBuilder smí vytvářet claims pouze z dostupné evidence.

4.7-4 [TODO] ClaimValidator musí odmítat claims mimo data_cutoff_at.

4.7-5 [TODO] Kontrolovat published_at versus cutoff.

4.7-6 [TODO] ConflictDetector musí rozpoznat protichůdné claims a zachovat jejich důkazy.

4.7-7 [TODO] Definovat pravidla pro VALID, REJECTED, CONFLICTED a SUPERSEDED.

4.7-8 [TODO] Žádný významný VALID claim nesmí existovat bez dohledatelné evidence.

4.8 Statistiky

4.8-1 [TODO] Napojit statistics worker na stejný match context a cutoff.

4.8-2 [TODO] Definovat minimální dataset pro domácí tým, hosty a H2H.

4.8-3 [TODO] Oddělit skutečná data od dopočtů a odhadů.

4.8-4 [TODO] Ukládat zdroj a timestamp statistiky.

4.8-5 [TODO] Normalizovat týmy a soutěže.

4.8-6 [TODO] Při chybě poskytovatele vracet PARTIAL/NO_RESULT místo vymyšlené hodnoty.

4.9 Context Builder a AI/Ollama

4.9-1 [TODO] ContextBuilder musí čerpat pouze z ověřených claims, evidence, statistik a match identity.

4.9-2 [TODO] Do AI_ANALYSIS předat skutečný research context, ne pouze match_id/run_id/mode.

4.9-3 [TODO] AI prompt musí zakázat domýšlení chybějících faktů.

4.9-4 [TODO] AI musí oddělovat fakta, inference, nejistotu a predikci.

4.9-5 [TODO] Výstup AI musí mít pevné strukturované schema.

4.9-6 [TODO] Pydantic validace musí odmítnout nevalidní výstup.

4.9-7 [TODO] Ukládat model, context/prompt hash, timestamp a výsledek.

4.9-8 [TODO] AI musí respektovat cutoff.

4.10 Audit

4.10-1 [TODO] Audit musí kontrolovat povinná data, source coverage, source independence a cutoff.

4.10-2 [TODO] Audit musí kontrolovat evidence coverage každého důležitého tvrzení.

4.10-3 [TODO] Audit musí kontrolovat konzistenci statistik a AI závěrů.

4.10-4 [TODO] Audit musí vracet jednoznačný PASS / RESEARCH_REQUIRED / FAIL/UNRESOLVED.

4.10-5 [TODO] RESEARCH_REQUIRED musí vytvořit konkrétní research jobs.

4.10-6 [TODO] Maximální počet audit/research cyklů musí být konfigurovatelný.

4.10-7 [TODO] Po vyčerpání cyklů nesmí systém tvrdit, že má vyřešený výsledek; musí skončit UNRESOLVED.

4.11 Master Orchestrator

4.11-1 [TODO] Přestat používat obecný jednorázový SEARCH job jako hlavní research mechanismus.

4.11-2 [TODO] Spustit Match Identity → Research Planner → Research Tasks.

4.11-3 [TODO] Scheduler musí respektovat závislosti.

4.11-4 [TODO] Worker registry musí mít jasné capabilities.

4.11-5 [TODO] Recovery musí bezpečně obnovovat timeoutnuté workery a joby.

4.11-6 [TODO] State machine musí být jediný zdroj pravdy o stavu pipeline.

4.11-7 [TODO] Každý transition zapisovat do pipeline_state_history.

4.11-8 [TODO] System events musí zachytit zásadní události.

4.11-9 [TODO] Job výsledky musí být idempotentní.

4.11-10 [TODO] Pipeline musí být bezpečná při restartu.

4.12 Database a persistence

4.12-1 [TODO] Sjednotit database/schema.sql s runtime inicializací a případnými migrations.

4.12-2 [TODO] Ověřit foreign keys mezi runs, tasks, sources, documents, claims, evidence, jobs a auditem.

4.12-3 [TODO] Přidat potřebné indexy.

4.12-4 [TODO] Zajistit transakční ukládání výsledků.

4.12-5 [TODO] Zabránit duplicitám při restartu/retry.

4.12-6 [TODO] Zachovat auditní historii po dokončení.

4.12-7 [TODO] Definovat retenční pravidla pro audit logs a dočasná data.

4.13 API a uživatelské rozhraní

4.13-1 [TODO] Dokončit start analysis run.

4.13-2 [TODO] Dokončit detail stavu runu a seznam tasks.

4.13-3 [TODO] Dokončit readiness endpoint.

4.13-4 [TODO] Dokončit cancel endpoint.

4.13-5 [TODO] Přidat endpoint pro finální výsledek.

4.13-6 [TODO] Přidat endpoint pro detail evidence/claim/source.

4.13-7 [TODO] Vrátit srozumitelné chyby bez interních stack traces.

4.13-8 [TODO] Zajistit idempotenci startu stejného zápasu, pokud je požadována.

4.14 Konfigurace

4.14-1 [TODO] Dokončit config/pipeline.yaml.

4.14-2 [TODO] Dokončit config/research_queries.yaml pro všechny podporované domény.

4.14-3 [TODO] Dokončit config/research_strategy.yaml.

4.14-4 [TODO] Dokončit config/source_registry.yaml nebo jeho nástupce.

4.14-5 [TODO] Odstranit duplicity mezi kódem a YAML.

4.14-6 [TODO] Validovat konfiguraci při startu.

4.14-7 [TODO] Ukládat config hash do run metadata.

4.15 Autonomie a bezplatný provoz

4.15-1 [TODO] SearXNG provozovat lokálně bez placeného search API.

4.15-2 [TODO] Ollama provozovat lokálně.

4.15-3 [TODO] Crawler, parser a SQLite provozovat lokálně.

4.15-4 [TODO] Žádné placené API nesmí být povinnou závislostí.

4.15-5 [TODO] Externí služby musí mít timeout a fallback stav.

4.15-6 [TODO] Pipeline musí korektně pokračovat nebo skončit při dočasné nedostupnosti služby.

4.16 Testování

4.16-1 [TODO] Udržet unit testy SearchResult, QuerySpec, canonicalization, deduplication a relevance.

4.16-2 [TODO] Přidat freshness ranking testy.

4.16-3 [TODO] Přidat sportovní classification testy včetně odmítnutí HC/other-sport výsledků.

4.16-4 [TODO] Přidat source authority a domain limit testy.

4.16-5 [TODO] Přidat QueryBuilder testy pro všechny domény.

4.16-6 [TODO] Přidat ResearchEngine integration testy s mock SearXNG/crawlerem.

4.16-7 [TODO] Přidat cutoff a conflict testy.

4.16-8 [TODO] Přidat AI context schema a invalid AI response testy.

4.16-9 [TODO] Přidat scheduler a recovery testy.

4.16-10 [TODO] Přidat plný end-to-end test od startu po finalizaci.

4.16-11 [TODO] Testovat prázdné výsledky, timeouty, 403/404/429/5xx, duplicity a konfliktní informace.

4.16-12 [TODO] Testovat restart workeru uprostřed úlohy.

4.17 CI/CD a kvalita

4.17-1 [TODO] GitHub Actions musí spouštět testy na podporované Python verzi.

4.17-2 [TODO] CI musí kontrolovat kompilaci/importy.

4.17-3 [TODO] CI musí selhat při jediném neúspěšném testu.

4.17-4 [TODO] Přidat lint/type checks podle skutečného toolchainu.

4.17-5 [TODO] Zakázat commitování runtime audit logs, cache a .venv.

4.17-6 [TODO] Definovat branch → PR → review → merge pravidla.

4.17-7 [TODO] Do main mergeovat pouze při zeleném CI a splnění acceptance checklistu.

4.18 Observability a auditovatelnost

4.18-1 [TODO] Každý run má run_id; každý job job_id a worker_id.

4.18-2 [TODO] Každá zásadní změna stavu má event.

4.18-3 [TODO] Logovat počet queries, výsledků, zdrojů, dokumentů, evidence, claims, konfliktů a dobu běhu.

4.18-4 [TODO] Auditní log nesmí obsahovat tajné klíče.

4.18-5 [TODO] FAILED/UNRESOLVED musí mít čitelný diagnostický důvod.

5. Akceptační scénář finální verze

Uživatel zadá konkrétní fotbalový zápas.

Systém jednoznačně identifikuje zápas a vytvoří cutoff.

Orchestrátor vytvoří Research Plan a Research Tasks.

SearchEngine přes SearXNG získá výsledky.

Výsledky se normalizují, deduplikují, filtrují podle sportu a seřadí podle relevance, autority a čerstvosti.

Source Selector vybere dostatek kvalitních a nezávislých zdrojů.

Crawler stáhne dokumenty a parser vytvoří ParsedDocument.

EvidenceExtractor vytvoří evidence a ClaimBuilder claims.

Validator aplikuje cutoff a ConflictDetector zpracuje rozpory.

Statistics worker doplní ověřené statistiky.

ContextBuilder sestaví ověřený AI kontext.

Ollama vytvoří strukturovanou analýzu.

Audit ověří úplnost, konzistenci a evidence coverage.

Při RESEARCH_REQUIRED orchestrátor vytvoří další research tasks a cyklus zopakuje.

Při úspěšném auditu pipeline dokončí FINALIZING → COMPLETED.

Finální výsledek musí být dohledatelný zpět ke zdrojům a evidenci.

6. Definition of Done

Celý acceptance scénář proběhne bez ručního zásahu.

Žádná významná faktická hodnota není vytvořena bez evidence nebo ověřeného statistického zdroje.

Systém nezamění fotbal za jiný sport.

Systém respektuje data_cutoff_at.

Systém umí zpracovat konfliktní zdroje.

Systém přežije selhání jednotlivého workeru a restart.

AI dostává skutečný výzkumný kontext.

Audit umí vynutit další research nebo bezpečně označit výsledek UNRESOLVED.

Lokální test suite i CI jsou zelené.

Finální dokumentace odpovídá skutečnému implementovanému chování.

7. Priorita

P0 – blokuje finální verzi

MasterOrchestrator → ResearchPlanner → ResearchEngine.

Research → Evidence/Claims → Statistics → AI → Audit end-to-end.

Sportovní filtr.

Freshness + cutoff enforcement.

Předání evidence/statistics contextu do AI.

Plný end-to-end test.

P1 – nutné pro spolehlivost

Source independence.

Crawler/parser robustnost.

Recovery, idempotence a restart.

DB/schema konzistence.

API finálního výsledku a evidence.

Rozšířená test suite a CI gates.

P2 – předprodukční dotažení

Rozšíření source registry.

Observability.

Retence logů.

Provozní dokumentace.

Výkonnostní optimalizace.

8. Zakázané zkratky

Nevytvářet fallback data, která vypadají jako skutečná fotbalová data.

Nepovažovat AI výstup za zdroj faktu.

Neoznačovat run SUCCESS jen proto, že worker technicky doběhl.

Neobcházet cutoff kvůli novější informaci.

Neřešit nedostatek zdrojů náhodným rozšířením tvrzení.

Nevytvářet paralelní search pipeline bez architektonického důvodu.

Neslučovat do main pouze na základě unit testů; musí projít end-to-end acceptance scénář.

9. Referenční zdrojové části

app/search/engine.py — sjednocený search pipeline

app/search/models.py — SearchResult a QuerySpec

app/search/deduplicator.py — URL/content deduplikace

app/search/relevance.py — relevance scoring

app/search/source_registry.py — autorita a typy zdrojů

app/search/searxng_client.py — SearXNG klient

app/research/engine.py — výzkumný pipeline

app/research/query_builder.py — generování výzkumných dotazů

app/research/source_selector.py — výběr zdrojů

app/research/source_policy.py — strategie výzkumu

app/orchestrator/research_planner.py — plánování research tasks

app/orchestrator/orchestrator.py — hlavní orchestrátor

app/workers/search_worker.py — SEARCH worker

app/workers/ai_worker.py — AI worker

config/research_queries.yaml — query templates

config/research_strategy.yaml — research strategie

config/source_registry.yaml — registry zdrojů

config/pipeline.yaml — runtime konfigurace

database/schema.sql — databázový model

Poznámka: Tento dokument rozlišuje existující části od cílových TODO. TODO body jsou vývojové požadavky potřebné k dosažení cílové finální verze, nikoli tvrzení, že již byly implementovány.